«Утверждаю»

Председатель Контрольно-счетной

комиссии города Элиста

Е.В.Алексеев

19 марта 2018 года

Отчет

по проверке законности и эффективности использования средств бюджета города Элисты, выделенных на реализацию подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» за 2016-2017 годы в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 «Булг» и муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №26 «Бумбин Орн».

Старшими инспекторами Контрольно-счетной комиссии города Элисты Кагалтыновым Ю.Н. и Натыровым А.А. в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной комиссии города Элисты на 2018 год и распоряжениями Председателя Контрольно-счетной комиссии города Элисты №4 от 19 февраля 2018 г., №5 от 19 февраля 2018 года, проведена проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Элисты, выделенных на реализацию подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» за 2016-2017 годы в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 «Булг» и в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №26 «Бумбин Орн».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Подпрограмма «Доступная среда» включена в состав муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 18.12.2014 г. №6242 (с изменениями от 12.03.2015 г. №1252; от 18.12.2015 г. №6622; от 18.03.2016 г. №396; от 30.12.2016 г. №3095; от 19.01.2017 г. №33).

Согласно последней редакции, целью подпрограммы является формирование к 2020 году условий, для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, к транспорту, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

На основании Закона Республики Калмыкия от 27 декабря 2016 года №212-М-V-З «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решения Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2016 года №1 «О бюджете города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией города Элисты заключено Соглашение от 29 марта 2017 г. №ДС-1 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету города Элисты на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Соглашение).

Общий объем субсидии, выделенной для реализации подпрограммы «Доступная среда» в 2017 году, в соответствии с Соглашением, составляет 3 419 200,00 рублей, в т.ч. по источникам финансирования:

- 3 032 000,00 рублей – федеральный бюджет;

- 193 600,00 рублей – республиканский бюджет;

- 193 600,00 рублей – бюджет г. Элиста.

В соответствии с Соглашением, субсидия используется для реализации подпрограммных мероприятий в следующих дошкольных образовательных организациях города Элисты:

| № п/п | Полное наименование дошкольной образовательной организации | Объем субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета бюджету города Элисты на реализацию мероприятий (руб.) | Объем бюджетных ассигнований бюджета города Элисты, предусмотренный на реализацию мероприятий (руб.) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета |  |  |
| 1. | МКДОУ «Детский сад №12 «Булг». | 1 516 000,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | 1 709 600,00 |
| 2. | МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн». | 1 516 000,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | 1 709 600,00 |
| ИТОГО | 3 032 000,00 | 193 600,00 | 193 600,00 | 3 419 200,00 |

- МКДОУ «Детский сад №12 «Булг»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» МКДОУ «Д/с №12» направлено денежных средств, в виде субсидии в размере 1 709 600,00 рублей.

В ходе реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Доступная среда» произведен ремонт в здании МКДОУ «Д/с №12» (создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие)).

Проектно – сметную документацию по объекту «Создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в здании МКДОУ «Д/с №12» составило МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты» (далее – МУП «АПБ г. Элисты»), на основании Договора №60 о предоставлении услуг от 03.07.2017 г., заключенного между МКДОУ «Д/с №12» и МУП «АПБ г. Элисты». Цена услуг по данному Договору составляет 21 648,00 рублей.

В соответствии с проектно-сметной документацией по объекту «Создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в здании МКДОУ «Д/с №12» сметная стоимость работ в ценах 2 квартала 2017 года с НДС составила 1 709 600,00 рублей.

Проектно – сметная документация по объекту «Создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в здании МКДОУ «Д/с №12» принята на основании Акта №1 сдачи – приемки выполненных работ (услуг) от 13.07.2017 г. (счет на оплату №59 от 03.07.2017 г.) и оплачена платежным поручением №794842 от 10.11.2017 г., на сумму 21 648,00 рублей.

На основании письма МКДОУ «Д/с №12» в адрес директора МУП «АПБ г. Элисты» (исх. №92 от 28.09.2017 г.) произведен перерасчет локальных смет строительно-монтажных работ по созданию доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) по отдельным видам, включая строительный контроль и НДС в размере 18% в каждую локальную смету.

Так, в соответствии с Договором №90 о предоставлении услуг от 29.09.2017 г., заключенным между МКДОУ «Д/с №12» и МУП «АПБ г. Элисты» произведен перерасчет локальных смет по отдельным видам, для создания доступной среды для детей с ОВЗ в здании МКДОУ «Д/с №12». Стоимость работ по данному Договору составила 15 153,60 рублей.

Проектно – сметные документации по объекту: перерасчет локальных смет по отдельным видам для создания доступной среды для детей с ОВЗ в здании МКДОУ «Д/с №12» приняты и оплачены на основании Акта №2 сдачи – приемки выполненных работ (услуг) от 29.09.2017 г. (счет на оплату №99 от 29.09.2017 г.). Оплата произведена платежным поручением №796563 от 13.11.2017 г., на сумму 15 153,60 рублей.

Также, следует отметить, что между ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» и МКДОУ «Д/с №12» заключен Договор №108-Д от 14.07.2017 г. на выполнение работ по определению достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства. Стоимость работ составила 20 000,00 рублей (Акт №138 от 17.07.2017 г., счет на оплату №143 от 14.07.2017 г.). Работы по определению достоверной сметной стоимости оплачены платежным поручением №763205 от 30.10.2017 г., на сумму 20 000,00 рублей.

На разработанную проектно-сметную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы №08-1-0116-17 от 11.12.2017 г.

В соответствии с п.5 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) МКДОУ «Д/с №12» заключено 8 контрактов на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» с ООО «Тепло-Эксперт» (далее – Подрядчик), на общую сумму 902 798,40 рублей, в т.ч.:

- Контракт №12/2017-57 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 285 709,40 рублей);

- Контракт №12/2017-58 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 97 100,00 рублей);

- Контракт №12/2017-59 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 95 686,00 рублей);

- Контракт №12/2017-60 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 97 158,00 рублей);

- Контракт №12/2017-61 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 95 304,00 рубля);

- Контракт №12/2017-62 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 98 616,00 рублей);

- Контракт №12/2017-63 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 77 574,00 рубля);

- Контракт №12/2017-64 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 55 651,00 рубль).

Договор на услуги строительного контроля заключен Подрядчиком самостоятельно, на основании Договора о ведении строительного контроля №2 от 02.10.2017 г., заключенного между ООО «Тепло-Эксперт» и  Казенным предприятием Республики Калмыкия «Единая дирекция строящихся объектов».

Также, в соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ МКДОУ «Д/с №12» заключено 3 Договора поставки с ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее – Поставщик), на общую сумму 750 000,00 рублей, в т.ч.:

- Договор поставки №29.09-2017/1 от 29.09.2017 г. (цена договора составила 260 000,00 рублей). Предмет договора: поставка коррекционно-развивающего программного комплекса для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи «Живой звук 3.01»;

- Договор поставки №29.09-2017/2 от 29.09.2017 г. (цена договора составила 100 000,00 рублей). Предмет договора: поставка комплектующих специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющих работать по верботональному методу, SUVAG IT2;

- Договор поставки №29.09-2017/3 от 29.09.2017 г. (цена договора составила 390 000,00 рублей). Предмет договора: поставка специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющей работать по верботональному методу, SUVAG IT2 в комплекте с вибростолом.

  - Контракт №12/2017-57 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-57 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 285 709,40 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 285 709,40 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 285 709,40 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-1 – 285 709,40 рублей (счет на оплату №47 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №832473 от 29.11.2017 г. – 39 998,40 рублей.

- платежное поручение №838631 от 30.11.2017 г. – 245 711,00 рублей;

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

  - Контракт №12/2017-58 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-58 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 97 100,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 97 100,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 97 100,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-2 – 97 100,00 рублей (счет на оплату №48 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838625 от 30.11.2017 г. – 97 100,00 рублей.

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

  - Контракт №12/2017-59 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-59 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 95 686,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 95 686,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 95 686,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-3 – 95 686,00 рублей (счет на оплату №49 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838629 от 30.11.2017 г. – 95 686,00 рублей.

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

  - Контракт №12/2017-60 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-60 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 97 158,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 97 158,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 97 158,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-4 – 97 158,00 рублей (счет на оплату №50 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838628 от 30.11.2017 г. – 97 158,00 рублей.

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

  - . Контракт №12/2017-61 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-61 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 95 304,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 95 304,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 95 304,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-5 – 95 304,00 рубля (счет на оплату №51 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838627 от 30.11.2017 г. – 95 304,00 рублей.

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

По данному Контракту выполнены следующие строительно-монтажные работы:

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

  - Контракт №12/2017-62 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-62 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 98 616,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 98 616,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 98 616,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-6 – 98 616,00 рублей (счет на оплату №52 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838626 от 30.11.2017 г. – 98 616,00 рублей.

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

  - Контракт №12/2017-63 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-63 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 77 574,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 77 574,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 77 574,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №2-1 – 77 574,00 рублей (счет на оплату №53 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838624 от 30.11.2017 г. – 77 574,00 рублей.

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

  - Контракт №12/2017-64 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-64 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик).

Цена Контракта составляет 55 651,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект).

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 55 651,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 55 651,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №2-3 – 55 651,00 рублей (счет на оплату №54 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838630 от 30.11.2017 г. – 55 651,00 рублей.

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г.

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.

1.9.	 Договор поставки №29.09-2017/1 от 29.09.2017 г.

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Договор поставки №29.09-2017/1 от 29.09.2017 г. между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее - Поставщик). Предметом Договора является поставка Поставщиком коррекционно-развивающего программного комплекса для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи «Живой звук 3.01» (далее – Товар).

Цена Договора составила 260 000,00 рублей.

Товарная накладная №155 от 18.10.2017 г. (счет на оплату №122 от 18.10.2017 г.) подписана Заказчиком 20.11.2017 г. Акт приема передачи Товара №01 подписан Заказчиком и Поставщиком 20.11.2017 г.

Товар оплачен 30.11.2017 г., платежным поручением №838633 от 30.11.2017 г., на сумму 260 000,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр наличия и установки поставленного Товара в помещении группы №3. В результате осмотра нарушений не выявлено. Товар поставлен в полном объеме.

          - 1.10. Договор поставки №29.09-2017/2 от 29.09.2017 г.

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Договор поставки №29.09-2017/2 от 29.09.2017 г. между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее - Поставщик).  Предметом Договора является поставка комплектующих специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющая работать по верботональному методу SUVAG IT2 (далее – Товар).

Цена Договора составила 100 000,00 рублей.

Товарная накладная №156 от 18.10.2017 г. (счет на оплату №123 от 18.10.2017 г.) подписана Заказчиком 20.11.2017 г. Акт приема передачи Товара №01 подписан Заказчиком и Поставщиком 20.11.2017 г.

Товар оплачен Поставщику 30.11.2017 г., платежным поручением №838634 от 30.11.2017 г., на сумму 100 000,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр наличия и установки поставленного Товара в помещении группы №3. В результате осмотра нарушений не выявлено. Товар поставлен в полном объеме.

      - 1.11. Договор поставки №29.09-2017/3 от 29.09.2017 г.

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Договор поставки №29.09-2017/3 от 29.09.2017 г. между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее - Поставщик).  Предметом Договора является поставка специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющая работать по верботональному методу SUVAG IT2 (далее – Товар).

Цена Договора составила 390 000,00 рублей.

Товарная накладная №157 от 18.10.2017 г. (счет на оплату №124 от 18.10.2017 г.) подписана Заказчиком 20.11.2017 г. Акт приема передачи Товара №01 подписан Заказчиком и Поставщиком 20.11.2017 г.

Товар оплачен Поставщику 30.11.2017 г., платежным поручением №838632 от 30.11.2017 г., на сумму 390 000,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр наличия и установки поставленного Товара в помещении группы №3. В результате осмотра нарушений не выявлено. Товар поставлен в полном объеме.

Для создания доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в МКДОУ «Д/с №12» произведены следующие строительно-монтажные работы:

- произведена замена металлических ворот и калитки;

- установлен пандус, выложенный тротуарной плиткой;

- произведена пробивка и расширение дверных проемов, заменены двери (8 шт.), окна (7 шт.);

- произведена стяжка полов с выравниванием;

- произведена замена линолеума в групповых помещениях (спальня, раздевалка, группа);

- произведено выравнивание и окрашивание стен колером;

- произведена замена сантехнического оборудования (раковины, унитазы, мойки);

- произведена замена системы горячего и холодного водоснабжения в группе;

- произведена облицовка стен керамической плиткой в санузле и моечной;

- в санузле, моечной и в холле полы выложены керамогранитом;

- произведен ремонт твердого покрытия у центрального входа МКДОУ «Д/с №12».

После завершения строительно-монтажных работ, в МКДОУ «Д/с №12» сформирована группа №3 комбинированной направленности для совместного дошкольного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ (слабослышащие). Группа функционирует с 09.01.2018 г. Численности детей в группе составляет 15 человек, в т.ч. 5 детей с ОВЗ (слабослышащие).

С 01.01.2018 г. в штатное расписание МКДОУ «Д/с №12» введены дополнительные 5,25 единиц работников:

- сурдопедагог – 1 ед.

- учитель – дефектолог – 1 ед.

- учитель – логопед – 1 ед.

- педагог – психолог – 1 ед.

- тьютор – 1 ед.

- врач (сурдолог) – 0,25 ед.

За работу в коррекционной группе педагогам установлена надбавка в размере 20% должностного оклада, а также установлена надбавка младшему воспитателю группы, в размере 15% должностного оклада.

В ходе реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Доступная среда» МКДОУ «Д/с №12» израсходовано денежных средств в сумме 1 709 600,00 рублей, в т.ч.:

- на разработку проектно – сметной документации – 36 801,60 рубль;

- на экспертизу проектно – сметной документации – 20 000,00 рублей;

- на строительно – монтажные работы – 902 798,40 рублей;

- на поставку оборудования – 750 000,00 рублей.

- МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн»

В соответствии с лимитами бюджетных обязательств МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» на 2017г., субсидии из республиканского бюджета составили с учетом корректировок в течение года 1 612 800 рублей и из бюджета города Элисты 97 000 рублей, всего 1 709 800 рублей. Принятые бюджетные обязательства составили 1 709 600 рублей. Кассовое исполнение произведено в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами в сумме 1 709 600 рублей.

На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» был заключен договор  от 02.05.2017 г. №53 с ООО «Азимут-С» на разработку проектно-сметной документации (ПСД)  по объекту: «Создание архитектурной (безбарьерной) доступности МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» в рамках реализации программы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 8-й микрорайон, №48». Стоимость разработки ПСД, составила 70 000,00 рублей. Разработка ПСД произведена в установленные сроки (акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.06.2017г.). Оплата произведена платежным поручением №803583 от 15.11.2017 г. полностью.

Государственная экспертиза ПСД произведена  ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия»  по договору от 29.06.2017г. №84-Д. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства получено МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» 27.07.2017 г. Оплата произведена в сумме 20 000,00 рублей, платежным поручением №539636 от 12.07.2017 г.

В соответствии с ПСД, службой муниципального заказа  Администрации города Элисты был проведен электронный аукцион, на котором заказчиком выступало МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн». Предмет аукциона: Создание условий доступной среды МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» в 2017 г. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 619 600 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч.16 ст.66 Федерального закона №44-ФЗ. По результатам рассмотрения единственной заявки комиссия приняла решение о соответствии ООО «Тепло-Эксперт», подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе и поданной им заявки требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации  об электронном аукционе.

На основании изложенного между МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» и ООО «Тепло-Эксперт» был заключен муниципальный контракт от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, ЛБО-8530069417050000183. Предмет контракта: Выполнение работ по созданию архитектурной (безбарьерной) доступности  в рамках реализации программы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2017 году в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн». Цена контракта: 1 619 600,00 рублей. Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания контракта. Сводный сметный расчет составлен на общую сумму 1 709,6 тыс. руб. в ценах 1 квартала 2017 г., включая расходы на ПСД и Госэкспертизу ПСД на общую сумму 90,0 тыс. руб.

Контракт был выполнен подрядчиком - ООО «Тепло-Эксперт» в установленный срок. На выполненные работы  и поставленное технологическое оборудование была представлена Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 18.10.2017 г. на общую сумму 1 619 600,00 рублей.  Соответственно были представлены Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 за период с 20.09.2017 г. по 18.10.2017 г.

КС-2 №1 от 18.10.2017г. «Общестроительные работы» на общую сумму 771 596,00 рублей. Данные работы произведены в соответствии с локальной сметой 02-01-01 расхождений объемов работ и стоимости по видам работ не установлено:

- по разделу 1 «Вход в группу с улицы» произведено работ по КС-2 на сумму 92 611,00 рублей. Осуществлено строительство пандуса, крыльца и их ограждение, навеса над входом, покрытие поверхности керамической плиткой и другие мелкие работы;

- по разделу 2 «Раздевалка, тамбур» работы произведены на сумму 42 495,00 рублей;

- по разделу 3 «Санузел» работы, включая унитазы, раковины, отделку и прочие материалы произведены на сумму 153 813,00 рублей;

- по разделу 4 «Спальная группы №8» (с ноября 2017г. гр. №9) выполнено работ, включая установку вспомогательного оборудования, половое покрытие на сумму 52 226,00 рублей;

- по разделу 5 «Игровая комната группы №8» (с ноября 2017г. гр. №9) выполнено работ по ремонту, включая линолеумное покрытие полов на сумму 103 876,00 рублей;

- по разделу 6 «Двери внутренние» выполнено работ, включая стоимость дверей и прочих материалов на сумму 94 777,00 рублей;

- по разделу 7 «Моечная» выполнено работ, включая стоимость раковин и материалов на сумму 21 006,00 рублей;

- по разделу 8 «Двери наружные» выполнено работ, включая стоимость 2-х дверей на сумму 42 364,00 рублей;

- по разделу 9 «Беседка уличная» выполнено работ на сумму 12 912,00 рублей;

- по разделу 10 «Отопление» выполнено работ, включая стоимость батарей отопления и прочих материалов, на сумму 33 306,00 рублей;

- по разделу 11 «Разные работы» выполнено работ на сумму 4 509,00 рублей. Оплата произведена платежным поручением №782443 от 07.11.2017 г. в сумме 771 596,00 рублей полностью.

КС-2 №2 от 18.10.2017г. «Сантехнические работы» (водопровод). Работы исполнены в соответствии с локальной сметой 02-01-02, расхождений объемов работ и их стоимости не установлено. Предъявлено к оплате 53 971,00 рублей. Оплата произведена платежным поручением №782447 от 07.11.2017г. в сумме 53 971,00 рублей.

КС-2 №3 от 18.10.2017г. «Сантехнические работы» (канализация) на общую сумму 50 260,00 рублей. Данные работы произведены в соответствии с локальной сметой 02-01-03 расхождений объемов работ и стоимости по видам работ не установлено. Оплата произведена платежным поручением №782446 от 07.11.2017г. в сумме 50 260,00 рублей.

КС-2 №4 от 18.10.2017 г. «Технологическое оборудование» на общую сумму 681 983,00 рублей. Оборудование по 14-ти позициям поставлено в соответствии с локальной сметой 02-01-04 в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением №802898 от 15.11.2017 г. в сумме 6 800,00 рублей, платежным поручением №833288 от 29.11.2017 г. в сумме 578 383,00 рублей, платежным поручением №833289 от 29.11.2017г. в сумме 96 800,00 рублей, всего на сумму 681 983,00 рублей.

В ходе проверки старшим инспектором Контрольно-счетной комиссии города Элисты Кагалтыновым Ю.Н., в присутствии заведующей МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» Ондиковой Г.И. и зам. заведующей по АХЧ Убушиевой Ю.Д. была проведена промежуточная проверка наличия  и установки технологического оборудования в помещении группы № 9, а также визуальная проверка произведенных общестроительных, сантехнических (водопровод, канализация) работ, за исключением скрытых работ, расхождений с предъявленными формами КС-2 не выявлено.

КС-2 №5 от 18.10.2017 г. «Непредвиденные работы» локальная смета №1 выполнено работ на сумму 28 526,00 рублей. Оплата произведена платежным поручением №782445 от 07.11.2017 г. в сумме 28 526,00 рублей.

КС-2 №6 «Средства на осуществление технического надзора» в сумме 33 264,00 рублей. Подрядчиком ООО «Тепло-Эксперт» в соответствии с ПСД был заключен Договор о ведении строительного контроля №1-1 от 21.09.2017 г. с Казенным предприятием РК «Единая дирекция строящихся объектов». Оплата произведена платежным поручением №782444 от 07.11.2017 г. в сумме 33 264,00 рублей.

Уведомление об окончании работ  направлено подрядчиком в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» за исх.№25/1 от 16.10.2017 г., в учреждении имеется.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.10.2017г., Акты приемки законченных работ по объекту в количестве 5 шт. от 18.10.2017г., Акт приемки и передачи технологического оборудования №1 от 18.10.2017г., Акт о проведении промывки и гидравлического испытания системы отопления от 15.10.2017г.

Имеются в наличии Акты освидетельствования скрытых работ в количестве 6 шт.: №1 от 26.09.2017г. на устройство фундаментов крыльца с пандусом; №2 от 27.09.2017г. на устройство бетонных стен крыльца с пандусом; №3 от 30.09.2017г. устройство стяжки полов на цементно-песчаном растворе; №4 от 02.10.2017г. устройство стяжки полов на цементно-песчаном растворе; №5 от 04.10.2017г. штукатурка стен санузла цементно-песчаным раствором; №6 от 26.09.2017г. устройство каркаса из горячекатаной арматурной стали класса «А-1» д. 6 мм.

По завершению ремонтных работ была скомплектована группа №9 комбинированной направленности для совместного дошкольного обучения здоровых детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). На момент проверки в этой группе содержалось 12 детей, в том числе 4 ребенка  с нарушения ОДА. Группа начала функционировать с 03.11.2017 года.

С 1 января 2018г. в штатное расписание МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» было введено дополнительно 4,5 ед. работников: педагог-психолог – 1ед., учитель-логопед – 1ед., тьютор – 1ед., инструктор по физической культуре – 0,5 ед., врач-ортопед – 0,25 ед., медицинская сестра (ЛФК, массаж) – 0,75 ед. Указанные специалисты принимают непосредственное участие в работе с детьми 9-й группы. Кроме этого воспитателям этой группы установлены надбавки в размере 20% должностной ставки за работу в специальных (коррекционных) группах.

2.1. Состояния расчетов с дебиторами и кредиторами

Муниципальный контракт от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, между заказчиком МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» и подрядчиком ООО «Тепло-Эксперт» был заключен в рамках требований Федерального закона №44-ФЗ, посредством электронного аукциона.  Предмет контракта: Выполнение работ по созданию архитектурной (безбарьерной) доступности  в рамках реализации программы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2017 году в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн». Цена контракта: 1 619 600,00 рублей. Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Дебиторская и кредиторская задолженности по тематике проверки отсутствуют.

2.2 Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Контрактная служба в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» создана приказом №91 от 10.11.2015 г. Указанным приказом утверждено Положение о контрактном управляющем учреждения и назначен контрактный управляющий в лице зам. заведующей учреждения по АХЧ Убушиевой Ю.Д.

Приказом МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» от 26. 01.2017 г. №28б, утвержден план закупок на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов и план-график на  2017 г. и в установленные законодательством сроки размещены в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru. Приказом от 29.12.2017г. №121, были внесены изменения в план закупок на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов и план-график на 2017 г. и своевременно размещены в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru.;

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, основные функции по проведению электронных торгов, определению подрядчика, заключению муниципального контракта были делегированы службе муниципального заказа Администрации города Элисты, что предусматривается в Положении о контрактном управляющем МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн»;

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в частности муниципального контракта от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, между заказчиком МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» и подрядчиком ООО «Тепло-Эксперт», было произведено в соответствии с Соглашением от 29 марта 2017г. №ДС-1 между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией  города Элисты на основании Закона Республики Калмыкия  от  27 декабря 2016 года №212-V-З «О республиканском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решения Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2016 года №1 «О бюджете города Элисты на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 18 декабря 2014 года №6242 с изменениями в 2015-2017 годы и соответственно в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» на 2017г. на выполнение работ по созданию архитектурной (безбарьерной) доступности  в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2017 году на сумму 1619 600,00 рублей.

Все документы, регламентированные требованиями ч.3 ст.4 Федерального закона № 44-ФЗ, в установленные сроки размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru., информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По соответствию поставленного технологического оборудования и исполненным строительно-монтажным работам и прочим работам в соответствии муниципального контракта от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, заказчик МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» претензий к подрядчику ООО «Тепло-Эксперт» не имеет.

Работы исполнены в установленные сроки, поставленное технологическое оборудование, выполненные работы своевременно и достоверно отражены в бухгалтерских регистрах Централизованной бухгалтерии Управления образования, Администрации города Элисты.

На основании изложенного можно констатировать, что средства бюджета города Элисты, Федерального и Республиканского бюджетов, выделенные МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» на реализацию подпрограммы «Доступная среда»,   муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» за 2017 год использованы эффективно и по прямому назначению. Отвлечения бюджетных средств на иные цели не выявлено.

На реализацию подпрограммных мероприятий МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн» израсходовано средств субсидии в сумме 1 709 600,00 рублей, в т.ч.:

- на разработку проектно-сметной документации – 70 000,00 рублей;

- на экспертизу проектно-сметной документации – 20 000,00 рублей;

- на строительно-монтажные работы – 1 619 600,00 рублей.

Выводы:

Субсидии, выделенные МКДОУ «Детский сад №12 «Булг» и МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн» на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» использованы эффективно и по целевому назначению. В результате проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.