Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности осуществления закупок для муниципальных нужд за 2016-2017 годы в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты»

Председателем Контрольно-счетной комиссии города Элисты Алексеевым Е.В., на основании поручения Прокуратуры города Элисты от 22.01.18 г. № 7-5-587-2015, плана работы Контрольно-счетной комиссии города Элисты на 2018 год проведена проверка правомерности и эффективности осуществления закупок для муниципальных нужд за 2016-2017 годы в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты.  Проверка проведена с ведома начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты Хошаева В.Б., в присутствии  главного бухгалтера Манжиевой С.Д., контрактного управляющего Алтаева А.А.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» (далее – подпрограмма) включена в состав муниципальной программы «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015-2020 гг.», утвержденной Постановлением Мэрии города Элисты от 29.10.2012 г. №2267 (с изменениями от 03.06.2014 г. №2400, от 30.12.2016 г. №3106, от 22.05.2017 г. №1088, от 25.05.2017 г. №1148, от 22.06.2017 г. №1419).

Согласно последней редакции, целью подпрограммы «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территорий города Элисты.

Задачей подпрограммы определено повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Элисты, повышение уровня благоустройства общественных территорий города Элисты, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Срок реализации подпрограммы установлен – 2017 год.

Общий объем финансирования данной подпрограммы на 2017 год составляет 47 744,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 44 130,5 тыс. руб.;

- республиканский бюджет – 3 614,00 тыс. руб.

В данную подпрограмму включены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а именно: 1 микрорайон, дом № 19; 4 микрорайон, дом № 13; 8 микрорайон, дом № 9; 8 микрорайон, дом № 3; 2 микрорайон, дом № 25; 4 микрорайон, дома №№ 2,3,4,5,6; 8 микрорайон, дом № 33; 5 микрорайон, дом № 8; 1 микрорайон, дома №№ 45,46; 3 микрорайон, дом № 24.

В целях реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» в 2017 году, между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия и Администрацией города Элисты заключено Соглашение от 30.03.2017 г. № 6 о предоставлении в 2017 году субсидии из республиканского бюджета бюджету города Элисты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету города Элисты составляет 47 744,5 тыс. руб., в том числе, за счет средств федерального бюджета – 44 130,5 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 3 614,00 тыс. руб.

Ответственным исполнителем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов г. Элисты назначено Управление жилищно – коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты.

Размер субсидии для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет 25 259 тыс. руб. Данные средства республиканского бюджета в полном объеме перечислены на счет Управления жилищно – коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты (платежное поручение от 17.04.2017 г. № 359063).

На основании решения Элистинского городского Собрания от 27.12.2016 г. № 1 «О бюджете города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 15.06.2017 г.) Управлению жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты доведены лимиты бюджетных обязательств на 2017 год в сумме 25 259 тыс. руб.

В целях осуществления программных мероприятий в 2017 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты заключено 10 муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов на общую сумму 23 808 481 рубль.

В результате проверки выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 2 627 903,33 рубля, в том числе неполучение неналоговых доходов бюджета города Элисты – 548 761,33 рубль, незаконное расходование бюджетных средств – 820 643 рубля, несвоевременная оплата выполненных работ – 1 258 499 рублей:

- Должностными лицами Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты не приняты необходимые меры, предусмотренные контрактами, по взысканию неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам, что повлекло неполучение неналоговых доходов бюджета города Элисты на общую сумму 548 761,33 рубль, из них:

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381130 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 19 – 22 920 рублей;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386678 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 2 микрорайон, дом 25 – 123 454, 79 рубля;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381218 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, дом 33 – 10 439,76 рублей;

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381135 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 1 микрорайон, д. 45, 46 – 78 152,19 рубля;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381204 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, д. 9 – 39 226,49 рублей;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381149 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 4 микрорайон, д. 13 – 79 578,65 рублей;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386686 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 4 микрорайон, д. 2, 3, 4, 5, 6 – 127 253,66 рубля;

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381165 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 5 микрорайон, д. 8 – 37 615,92 рублей;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381196 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, д. 3 – 30 119,87 рублей.

2. В нарушение пп. 4.2, 5.1 муниципальных контрактов, принимая во внимание то, что расчеты по контрактам производятся на основании форм № КС-2 и № КС-3, подписанных уполномоченными представителями сторон, а также то, что подрядчиком выполнен объем работ меньший, чем предусмотрено контрактами, перечисление денежных средств в размере 820 643 рубля, в виде разницы между твердой ценой Контракта и оплатой фактически выполненных работ, является незаконным расходованием бюджетных средств, в том числе:

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381130 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 19 – 38 662 рубля;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386678 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 2 микрорайон, дом 25 – 135 906 рублей;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381218 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, дом 33 – 16 435 рублей;

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381135 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 1 микрорайон, д. 45, 46 – 74 065 рубля;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381204 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, д. 9 – 62 671 рублей;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381149 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 4 микрорайон, д. 13 – 78 887 рублей;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386686 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 4 микрорайон, д. 2, 3, 4, 5, 6 – 143 220 рубля;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386681 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 3 микрорайон, д. 24 – 183 407 рублей;

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381165 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 5 микрорайон, д. 8 – 36 553 рубля;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381196 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, д. 3 – 50 837 рублей.

3. В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.2 муниципальных контрактов, заказчиком допущена несвоевременная оплата выполненных работ на общую сумму 1 258 499 рублей, в том числе:

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381130 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 19 – 36 200 рублей;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386678 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 2 микрорайон, дом 25 – 1 700 рублей;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381218 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, дом 33 – 12 842 рубля;

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381135 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 1 микрорайон, д. 45, 46 – 1 699 рублей;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381204 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, д. 9 – 29 702 рубля;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381149 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 4 микрорайон, д. 13 – 1 699 рублей;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386686 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 4 микрорайон, д. 2, 3, 4, 5, 6 – 3 422 рубля;

- по муниципальному контракту от 11.09.17 г. № Ф.2017.386681 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 3 микрорайон, д. 24 – 850 501 рубль;

- по муниципальному контракту от 06.09.17 г. № Ф.2017.381165 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 5 микрорайон, д. 8 – 283 775 рублей;

- по муниципальному контракту от 05.09.17 г. № Ф.2017.381196 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: РК, г. Элиста, 8 микрорайон, д. 3 – 36 959 рублей.