Российская Федерация

Республика Калмыкия

## Элистинское городское Собрание

# четвертого созыва

# РЕШЕНИЕ № 5

| 24 ноября 2011 года | внеочередное заседание № 25 | г. Элиста |
| --- | --- | --- |

О внесении изменения в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы, утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года № 3

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года              № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Элистинского городского Собрания от 8 декабря       2010 года №1 «Об утверждении Порядка установления тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса, Положения об органе регулирования цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,

Элистинское городское Собрание решило:

- Внести в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы, утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года №3 (с изменениями от 16 июня 2011 года) следующее изменение:

таблицу №7 «Мероприятия по водоснабжению и водоотведению на период 2012-2015 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Элистинская панорама».

Глава города Элисты -

Мэр города Элисты,

Председатель Элистинского

городского Собрания 					                   Э. Шогджиев

| Приложение к решению Элистинского городского Собрания от 24 ноября 2011 года №5 Таблица № 7 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению на период с 2011-2015 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Сроки исполнения | Кол-во | Сумма финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет г. Элисты | Внебюджетные источники | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка | тариф на подключение |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах | шт. | 2012-2015 гг. | 8 | 20 360 | 20 360 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
| 2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей | п.м. | 2012-2015 гг. | 1 650 | 6 800 | 3 000 | 3 800 | 3 800 | - |
| 2.1. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей (внутриплощадочные сети 8-го микрорайона) | п.м. | 2012-2015 гг. | 750 | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 350 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 2.2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Номинханова | п.м. | 2013 | 900 | 3 800 | - | 3 800 | 3 800 | - |
| 3. | Обеспечение резервным источником водоснабжения | - | 2012-2015 гг. | - | 8 200 | - | 8 200 | 7 200 | 1 000 |
| 3.1. | Замена ветхого участка водопровода от обводного водопровода до перекрестка въезд Кирбазарный и улица Кирбазарная | п.м. | 2012г. | 1040 | 2 400 | - | 2 000 | 2 000 | - |
|  |  |  | 2013г. |  |  | - | 400 | 400 |  |
| 3.2. | Замена ветхого участка водопровода от обводного водопровода до ул. Профсоюзная, д. 23 | п.м. | 2015г. | 502 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| 3.3. | Изготовление ПСД на строительство стального резервуара емкостью 5 тыс. м3 на площадке РЧВ 10 тыс. м3 в Северной промзоне | ед. | 2015г. | 1 | 5 000 | - | 5 000 | 4 000 | 1 000 |
| 4. | Реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора |  | 2012-2015 гг. |  | 8 500 | - | 8 500 | 1 500 | 7 000 |
|  |  |  | 2012г. |  | 2 000 | - | 2 000 | - | 2 000 |
|  |  |  | 2013г. |  | 2 300 | - | 2 300 | 300 | 2 000 |
|  |  |  | 2014г. |  | 3 200 | - | 3 200 | 1 200 | 2 000 |
|  |  |  | 2015г. |  | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 |
| 5. | Строительство вертикального резервуара емкостью 500 м3 на насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора | ед. | 2014г. | 1 | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - |
|  | Итого по водоснабжению: |  |  |  | 47 360 | 23 360 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. | Реконструкция ветхих канализационных сетей | п.м. | 2012-2015 гг. | 4 915 | 27 000 | 3 000 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
| 1.1. | Реконструкция ветхого участка канализационных сетей от ул. 9-ая Северо - Западная - ул. Сарпинская -ул. Демьяновская до пер. Садовый Д-250-300 мм | п.м. | 2012-2015 гг. | 635 | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 235 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Клыкова (от ул. Чкалова до ул. Пушкина) Д-300 мм | п.м. | 2015г. | 520 | 3 100 | - | 3 100 | 3 100 | - |
| 1.3. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Губаревича ( от ул. Клыкова до ул. Ленина) Д-200 мм | п.м. | 2012г. | 210 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| 1.4. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Ленина (от ул. Губаревича до до жилого дома № 232 по ул. Ленина) Д-300 мм | п.м. | 2014г. | 200 | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | - |
| 1.5. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Клыкова (от жилого дома № 17 до жилого дома № 15) Д-200 мм | п.м. | 2013г. | 105 | 400 | - | 400 | 400 | - |
| 1.6. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Горького (от ул. Чкалова до жилого дома № 74 по ул. Горького) Д-200 мм | п.м. | 2013г. | 315 | 1 100 | - | 1 100 | 1 100 | - |
| 1.7. | Реконструкция канализационного коллектора от п. Северный до переулка Демьяновский | п.м. | 2012-2015 гг. | 2930 | 17 400 | - | 17 400 | 9 400 | 8 000 |
|  |  |  | 2012г. |  |  | - |  | - | 2 000 |
|  |  |  | 2013г. |  |  | - |  | 3 300 | 2 000 |
|  |  |  | 2014г. |  |  | - |  | 3 800 | 2 000 |
|  |  |  | 2015г. |  |  | - |  | 2 300 | 2 000 |
|  | Итого по водоотведению: |  |  |  | 27 000 | 3 000 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 74 360 | 26 360 | 48 000 | 32 000 | 16 000 |
|  | 2012 г. |  |  |  | 11 890 | 5 090 | 6 800 | 2 800 | 4 000 |
|  | 2013 г. |  |  |  | 20 390 | 7 090 | 13 300 | 9 300 | 4 000 |
|  | 2014 г. |  |  |  | 20 790 | 7 090 | 13 700 | 9 700 | 4 000 |
|  | 2015 г. |  |  |  | 21 290 | 7 090 | 14 200 | 10 200 | 4 000 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Элистинского городского Собрания

«О внесении изменений в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы, утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года №3»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 № 1533-р в рамках норм Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» принято решение об установлении ФСТ России на 2012 год предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги указанных организаций. Распоряжение направлено на обеспечение сбалансированного подхода при регулировании тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения в 2012 году в целях недопущения резкого роста платы граждан на коммунальные услуги.

Повышение тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2012 году будет осуществляться в два этапа и в среднем по Российской Федерации рост тарифов составит:  с 1 июля –  6%, с 1 сентября – 6%.

Согласно программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2011-2015 годы», утвержденной решением Элистинского городского Собрания от 24.03.2011 г. №3, объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий в части инвестиционной надбавки к тарифам по водоснабжению и водоотведению в 2012 г., составляет 8000 тыс. руб., в том числе по водоснабжению – 4000 тыс. руб., по водоотведению – 4000 тыс. руб.

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению и водоотведению определяется исходя их годового объема потребления и предполагает с 01.01.2012 г. рост тарифа на услуги водоснабжения на 0,47 коп., на услуги водоотведения на 0,59 коп. Ввиду переноса сроков повышения тарифов по водоснабжению и водоотведению, необходимо сократить объем финансовых средств на реализацию мероприятий  в 2012 г. в части инвестиционной надбавки на общую сумму 5200 тыс. рублей, в том числе по водоснабжению – 2000 тыс. руб., по водоотведению – 3200 тыс. руб. Данные суммы будут направлены на реализацию мероприятий в 2013-2015 гг.

_____________________________